Приложение к долгосрочной целевой программе «Модернизация, реконструкция и санация систем водоснабжения, водоотведения Энгельсского муниципального района на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | источник финансирования | объем финансирования (прогноз), тыс. руб. | исполнители | ожидаемые результаты, целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |  |  |
| I | Строительство и реконструкция водоводов и уличной сети | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 6 400,0 | 3 200,0 | 16 000,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 3 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 24 000,0 |  |  |
| 1. | г. Энгельс реконструкция водовода №3, в т.ч. | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 4 800,0 | 2 400,0 | 12 000,0 | комитет, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, МУП "Энгельс-Водоканал" | перекладка водопроводных сетей в объеме 60 км |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 36 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 12 000,0 |  |  |
|  | М Расковой-148 Черниговской див. -380м Д=600мм | 2011 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 400,0 |  |  |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 400,0 |  |  |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  | М. Василевского-1-я Грушевая - 1150м Д=600мм | 2012 | федеральный бюджет |  | 2 400,0 |  |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 8 400,0 |  |  |  | 8 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 400,0 |  |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  | 1-я Грушевая-ВОС 1100м Д=600мм | 2013 | федеральный бюджет |  |  | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 8 400,0 |  |  | 8 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  | 148 Черниговской див.- пр. Строителей 1250м Д=600мм | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  | 4 800,0 |  | 4 800,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 8 400,0 |  | 8 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |
|  | Пр. Строителей 1Пр. Строителей 1200м Д=500мм | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 8 400,0 | 8 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  |
| 2. | п.Приволжский Строительство водопроводов, в т.ч. | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 1 600,0 | 800,0 | 4 000,0 | комитет, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, МУП "Энгельс-Водоканал" | перекладка водопроводных сетей в объеме 40 км |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 12 000,0 |  |  |
|  | Ногина- Центральная 980м Д=160мм | 2011 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  | Всасывающий в/провод к ПНС пос Зеленый -1км Д=315мм | 2012 | федеральный бюджет |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 800,0 |  |  |  | 2 800,0 |  |  |
|  | Всасывающий в/провод к ПНС пос Зеленый -1км Д=315мм | 2013 | федеральный бюджет |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |  |
|  | Водопровод от ПНС пос Зеленый 1550м Д=225мм | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 2 800,0 |  | 2 800,0 |  |  |
|  | Водопровод от ПНС пос Зеленый до ул. Дальней и ВолжНИИГиМ 1250и Д=225 | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 800,0 | 2 800,0 |  |  |
| II | Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 4 400,0 | 2 200,0 | 11 000,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 11 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 200,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 33 000,0 |  |  |
| 1. | Реконструкция системы водоотведения в г.Энгельсе, в т.ч | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 4 400,0 | 2 200,0 | 11 000,0 | комитет, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, МУП "Энгельс-Водоканал" | снижение уровня износа городской системы канализации |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 11 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 200,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 33 000,0 |  |  |
|  | Санация 500м напорного коллектора ГКНС-КОС Д =1000мм | 2011 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 200,0 |  |  |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 200,0 |  |  |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  | Санация 1400м напорного коллектора ГКНС-КОС Д =1000мм | 2012 | федеральный бюджет |  | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2 200,0 |  |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 7 700,0 |  |  |  | 7 700,0 |  |  |
|  | Санация 1400м напорного коллектора ГКНС-КОС Д =1000мм | 2013 | федеральный бюджет |  |  | 2 200,0 |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2 200,0 |  |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 7 700,0 |  |  | 7 700,0 |  |  |
|  | Санация 1600м напорного коллектора ГКНС-КОС Д =1000мм | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  | 4 400,0 |  | 4 400,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2 200,0 |  | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 7 700,0 |  | 7 700,0 |  |  |
|  | Санация 1400м напорного коллектора ГКНС-КОС Д=1000мм | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 200,0 | 2 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 7 700,0 | 7 700,0 |  |  |
| III | Геологоразведочные работы на поиск, разведку и утверждение запасов подземных вод, пос. Новопушкиское, пос. Коминтерн, с. Осиновка, с. Липовка, с. Ленинское, пос. Межевой | 2012 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | МУП "Покровск-тепло" | обеспечение населения питьевой водой |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| IV | Капитальный ремонт артезианских скважин в сельских населенных пунктах, в т.ч: с. Ст. Терновка, с. Узморье, с. Красноармейское, пос. Межевое, с. Генеральское, с. Липовка, с. Кр. Яр, с. Ленинское, с. Зеленый Дол, с. Калинино, пос. Новопушкинское | 2011 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | МУП "Покровск-тепло" | обеспечение населения питьевой водой |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| V | Модернизация и развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах, приведение их в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2012-2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 78799 | 74894 | 100994 | 254 687,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1 | с. Смеловка - бурение одной артскважины, обустройство одной зоны санитарной охраны, установка одной станции обезжелезивания, замена водопроводной сети (0,5 км.) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  | улучшение качества питьевой воды, снижение загрязнения подземных вод |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 450,0 |  | 4 450,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2 | с. Красноармейское - бурение одной артезианской скважины обустройство 2-х санитарных зон, тампонаж двух артскважин, установка четырех станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (2 км.) | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  | улучшение качества питьевой воды, снижение загрязнения подземных вод |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4 322,0 |  |  | 4 322,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 3 | с. Березовка - бурение одной артскважины, обустройство шести зон санитарной охраны, установка семи станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (2 км.) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 16 600,0 |  | 16 600,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 4 | с. Степное - обустройство двух зон санитарной охраны, тампонаж четырех артскважин, установка трех станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 5 270,0 |  |  | 5 270,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 5 | с. Узморье - обустройство двух зон санитарной охраны, тампонаж двух артскважин, установка трех станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 5 254,0 |  |  | 5 254,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 6 | с. Терновка - бурение одной артскважины, обустройство одной зоны санитарной охраны, тампонаж одной артскважины, установка двух станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (1 км.) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 320,0 |  | 4 320,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 7 | с. Н. Терновка - обустройство одной зоны санитарной охраны, бурение одной артскважины, установка трех станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 6 600,0 |  |  | 6 600,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 8 | п. Новопушкинское - бурение двух артскважин, обустройство двух зон санитарной охраны, тампонаж одной артскважины, установка восьми станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (3 км.) | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 19 736,0 | 19 736,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 9 | п. Анисовский - обустройство трех зон санитарной охраны, тампонаж одной артскважины, установка семи станций обезжелезивания | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 436,0 |  | 11 436,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 10 | п. Коминтерн - бурение одной артскважины, строительство четырех зон санитарной охраны, тампонаж одной артскважины, установка семи станций обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 12 686,0 | 12 686,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 11 | п. Голубьевка - бурение одной артскважины, строительство одной зоны санитарной охраны, установка одной станции обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 450,0 | 2 450,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 12 | п. им. Карла Маркса - бурение одной артскважины, строительство трех зон санитарной охраны артскважин, установка пяти станций обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 13 | п. Придорожный - бурение одной артскважины, обустройство пяти ЗСО, установка семи станций обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 12 500,0 | 12 500,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 14 | п. Лощинный - обустройство четырех ЗСО, тампонаж одной артскважины, установка пяти станций обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 8 686,0 | 8 686,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 15 | с. Безымянное - обустройство девяти ЗСО, установка десяти станций обезжелезивания | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 7 400,0 |  | 7 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 16 | с. Заветное - бурение одной артскважины, обустройство трех ЗСО, установка пяти станций обезжелезивания | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 9 400,0 | 9 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 17 | с. Красный Партизан - обустройство двух зон санитарной охраны установка двух станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (2 км.) | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 7 500,0 | 7 500,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 18 | с. Первомайское - обустройство двух зон ЗСО, установка двух станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (0,5 км) | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 19 | с. Зеленый Дол-обустройство одной зоны ЗСО, установка двух станций обезжелезивания | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3 400,0 |  | 3 400,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 20 | с. Межевое - бурение одной артскважины, обустройство одной зоны ЗСО, установка одной станции обезжелезивания, замена водопроводной сети (1 км) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 350,0 |  | 4 350,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 21 | с. Прилужное - обустройство двух зон ЗСО, установка двух станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (1 км) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 22 | с. Шевченко - бурение одной артскважины, обустройство одной зоны ЗСО, установка одной станции обезжелезивания, замена водопроводной сети (0,5 км) | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 3 350,0 | 3 350,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 23 | с. Кирово - бурение одной артскважины, обустройство трех зон ЗСО, тампонаж трех артскважин, установка трех станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (1 км) | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 8 108,0 |  | 8 108,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 24 | с. Широкополье - обустройство четырех зон ЗСО, тампонаж одной артскважины, установка четырех станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (2 км) | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 186,0 | 11 186,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 25 | с. Титаренко - обустройство четырех зон ЗСО, тампонаж трех артскважин, установка четырех станций обезжелезивания | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 7 180,0 |  | 7 180,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 26 | пос. Прибрежный - обустройство двух зон ЗСО, установка двух станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 27 | пос. Взлетный - обустройство трех зон ЗСО, установка пяти станций обезжелезивания | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2 150,0 |  | 2 150,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 28 | с. Генеральское - обустройство одной зоны ЗСО, тампонаж двух артскважин, установка трех станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4 927,0 |  |  | 4 927,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 29 | с. Красный Яр - бурение одной артскважины, тампонаж одной артскважины, обустройство девяти зон ЗСО, установка девяти станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 16 536,0 |  |  | 16 536,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 30 | с. Подстепное - обустройство двух зон ЗСО, тампонаж одной артскважины, установка двух станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (2 км) | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 7 536,0 |  |  | 7 536,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 31 | с. Ленинское - бурение одной артскважины, тампонаж одной артскважины. обустройство шести зон ЗСО, установка семи станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 12 636,0 |  |  | 12 636,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 32 | с. Старицкое - обустройство двух зон ЗСО, тампонаж одной артскважины, установка двух станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 3 560,0 |  |  | 3 560,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 33 | с. Липовка - бурение одной артскважины, тампонаж четырех артскважин, обустройство четырех зон ЗСО, установка пяти станций обезжелезивания, замена водопроводной сети (1 км) | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 244,0 |  |  | 11 244,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 34 | с. Осиновка - обустройство двух зон ЗСО, установка двух станций обезжелезивания | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 4 950,0 |  |  | 4 950,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| VI | Модернизация и развитие систем водоотведения в сельских населенных пунктах, приведение их в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2012-2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 79 702,0 | 56 930,0 | 80 968,0 | 217 600,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Красноармейское – строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2 | с. Степное - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 3 | с. Узморье- строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 4 | с. Н. Терновка - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 5 | п. Анисовский - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 386,0 |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 6 | п. Коминтерн - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 7 | п. Голубьевка - строительство 2-х мини КНС и 1000 м. напорной сети канализации, строительство локальных очистных сооружений и полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 12 652,0 | 12 652,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 8 | п. им. К. Маркса - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 9 | п. Придорожный - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 10 | п. Лощинный - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 11 | с. Безымянное - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 386,0 |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 12 | с. Заветное - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 13 | с. Зеленый Дол - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 386,0 |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 14 | с. Кирово - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 386,0 |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 15 | с. Широкополье - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2015 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 11 386,0 | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 16 | п. Взлетный - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2014 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 11 386,0 |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 17 | с. Генеральское - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 18 | с. Красный Яр - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 19 | с. Осиновка - строительство локальных очистных сооружений, строительство полей фильтрации, строительство трех КНС, строительство 1 км напорной канализационной сети | 2013 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 386,0 |  |  | 11 386,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по Программе | 2011-2015 | федеральный бюджет | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 10 800,0 | 5 400,0 | 27 000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15 400,0 | 11 400,0 | 169 901,0 | 143 224,0 | 193 362,0 | 533 287,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 5 400,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 57 000,0 |  |  |