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Паспорт ведомственной целевой программы
	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность, благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2026 годы» (далее - Программа)

	Дата принятия решения о разработке программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 10 ноября 2017 года № 168 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность и благоустройство территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района на 2018-2020 годы»

	Заказчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	Исполнители программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство», МКП «Энгельсгорсвет», МУСП «Ритуал» 

	Цели и задачи программы

	Целями Программы является:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения;

- организация мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства стандартного жилья;

- улучшение качества окружающей среды, сохранение и поддержание целостности и жизнеобеспечивающих функций природных систем, обеспечение экологической безопасности и ее устойчивое развитие.

Основные задачи Программы:

- обеспечение качественного и своевременного выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- обновление парка спецтехники, задействованной в процессе дорожной деятельности и благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению;

- обеспечение содержания мест захоронения, расположенных на территории поселения, в надлежащем санитарном состоянии;

- обеспечение работоспособности светофорных объектов;

- поддержание в удовлетворительном состоянии общественных территорий, проведение работ по озеленению территорий поселения;

- проведение комплекса мер по восстановлению продуктивности земель, утративших экологические свойства в результате человеческой деятельности;

- разработка и реализация на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского района Саратовской области проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами

	Сроки и этапы реализации программы
	Реализация программы рассчитана на девять лет -                    2018 - 2026 годы, в один этап 

	Объемы и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 964 734,67 тыс. рублей, в том числе:

- 3 340 904,76 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 553 201,81  тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 70 628,10 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

из них:

 в 2018 году - 267 931,26  тыс. рублей, в том числе:
- 261 965,16 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2019 году – 514 801,01 тыс. рублей, в том числе:
- 322 617,31 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 127 587,50 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в 2020 году – 337 307,70 тыс. рублей, в том числе:
- 269 592,91 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 67 714,79 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2021 году – 575 356,89 тыс. рублей, в том числе:

- 568 277,42 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 1 047,57 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 6 031,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в 2022 году – 753 155,16 тыс. рублей, в том числе;

- 683 155,16 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 70 000,00 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2023 году – 672 835,75 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- 601 949,90 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 70 885,85 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2024 году – 703 346,90 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 633 346,90 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- 70 000,00 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2025 году – 70 000,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства областного бюджета
в 2026 году – 70 000,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства областного бюджета

	Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
	- создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- повышение надежности и долговечности работы действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс Энгельсского района Саратовской области протяженностью 449,3 км;

- увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- содержание в нормативном состоянии мест захоронений и обеспечение функционирования муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела;

- улучшение состояния экологической обстановки, обеспечение надлежащего санитарного состояния общественных территорий, в том числе кладбищ, на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
-обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее                                                  4,0%; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 человек;

-количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек;

  - развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства

	Система организации контроля за исполнением программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года №6751


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Комплексное решение вопросов, связанных с сохранением и развитием сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс), поддержанием их нормативного состояния, обеспечением безопасного, бесперебойного движения транспорта, благоустройством и обеспечением санитарного порядка на территории муниципального образования город Энгельс, позволит обеспечить улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ремонт проездов к дворовым территориям, в течение длительного периода времени осуществлялось по остаточному принципу, в результате отдельные территории пришли в непригодное состояние. 

Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, благоустройства территории, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс составляет 449,3 километра. 

Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер к их ремонту и содержанию. В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание их нормативного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Содержание дорог включает комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за дорогами, дорожными сооружениями и прилегающими объектами в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего года и исправления незначительных деформаций и повреждений. Выполнение работ по содержанию дорог в полном объеме и с высоким качеством замедляет процесс ухудшения их транспортно-эксплуатационных показателей. Непрерывное и безопасное движение автомобилей по дорогам в зимний период обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусматривающего работы по защите дорог от снежных заносов, очистке от снега проезжей части и обочин в период снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости на основе метеоданных и контроля состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, а также ряда организационных мер по обеспечению надежной работы автомобильных дорог.

Кроме этого, на качество работ по содержанию дорог влияет износ техники, задействованной при содержании и ремонте автомобильных дорог, в связи с продолжительным периодом ее эксплуатации. Постепенная замена спецтехники позволит качественно осуществлять необходимый набор работ, а в перспективе даст возможность ощутить экономию средств в связи с сокращением издержек.

Вследствие длительного срока эксплуатации автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений данные объекты подвержены разрушению. Проведение комплекса работ по капитальному ремонту позволит восстановить технико-эксплуатационные характеристики и обеспечить необходимую пропускную способность дороги. 

Реализация мероприятий по перспективному планированию развития сети автомобильных дорог муниципального образования город Энгельс заложит серьезный фундамент под развитие транспортной логистики и определит, в том числе, градостроительную политику на территории поселения.  

Безопасность дорожного движения является важной социально-экономической и демографической задачей. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является в настоящее время одной из актуальных задач.

Основным техническим средством организации дорожного движения, обеспечивающим порядок на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий, являются светофоры. 

На территории муниципального образования город Энгельс расположено 70 светофорных объектов. Содержание светофорных объектов в надлежащем состоянии, обеспечение их регулярной работоспособности позволит обеспечить безопасность дорожного движения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.   

На территории муниципального образования город Энгельс расположено 7 общественных кладбищ. Содержание общественных кладбищ в надлежащем санитарном состоянии должно отвечать установленным нормам и включать такие виды работ, как удаление и опиловка аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора, покос сорной растительности, озеленение. Основными предпосылками разработки Программы послужили, в том числе, проблемы, связанные с состоянием общественных кладбищ, необходимостью повышения общего уровня благоустройства.

На основании положений Федерального закона от 12.01.1996 года №8 «О погребении и похоронном деле» на органы местного самоуправления возлагаются полномочия по созданию и функционированию специализированной службы по вопросам похоронного дела. Данная служба создана на базе МУСП «Ритуал». Данным предприятием обеспечивается захоронение безродных останков умерших, в соответствие с гарантированным перечнем услуг по погребению. Зачастую фактические затраты оказываются выше норматива, установленного органами местного самоуправления, вследствие чего у предприятия образуются убытки. Разница между установленными нормативами и фактическими затратами возмещается на основе соглашений о предоставлении субсидий.

Проблема экологического благополучия населения зависит от множества факторов. Одним из них может являться политика в отношении обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2013 году на территории Энгельсского муниципального района был реализован крупный проект – строительство регионального мусороперерабатывающего завода на условиях концессии. 

Для улучшения качества окружающей среды, сохранения и поддержания целостности и жизнеобеспечивающих функций природных систем, обеспечения экологической безопасности и ее устойчивого развития, первоочередными задачами на 2019-2024 годы являются проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Энгельс. В связи с необходимостью нивелировать ущерб, нанесенный природе, необходимо провести комплекс мероприятий по рекультивации земель, снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы. 

Выполнение данного комплекса мероприятий позволит привести нарушенные земли в состояние, пригодное для последующего использования. 

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», реализуются региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Одной из основных задач проекта является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской области. Сократить поток отходов на объекты их захоронения можно только одним способом - масштабным и своевременным выделением из твердых бытовых отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования. При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отдельных компонентов отходов. В целях уменьшения объемов захоронения отходов в окружающей среде необходимо организовать раздельный сбор отходов, что позволит извлечь из них утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, а также снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Для введения раздельного сбора отходов на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района необходимо приобретение 492 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Также на территории муниципального образования город Энгельс остро стоит вопрос с большим количеством животных без владельцев. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления наделены полномочиями в области обращения с животными и вправе осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения. Отлов животных без владельцев, их содержание, лечение, вакцинация и стерилизация позволит сократить количество бездомных животных на территории города.
Масштабность задач по благоустройству и дорожной деятельности позволяет сделать однозначный вывод о необходимости решать образовавшиеся проблемы в комплексе, с применением программно-целевых методов.

2. Основные цели и задачи

Целями Программы являются:

 
- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс;

- улучшение качества окружающей среды, сохранение и поддержание целостности и жизнеобеспечивающих функций природных систем, обеспечение экологической безопасности и ее устойчивое развитие;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения;

- организация мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства стандартного жилья.

Основные задачи Программы:

- обеспечение качественного и своевременного выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс;

- обновление парка спецтехники, задействованной в процессе дорожной деятельности и благоустройства территории муниципального образования город Энгельс;

- обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению;

- обеспечение содержания мест захоронения, расположенных на территории поселения, в надлежащем санитарном состоянии;

- обеспечение работоспособности светофорных объектов;

- поддержание в удовлетворительном состоянии общественных территорий, проведение работ по озеленению территорий поселения;

- проведение комплекса мер по восстановлению нарушенных земель, утративших экологические свойства в результате человеческой деятельности;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами;

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним;

- разработка и реализация на территории муниципального образования город Энгельс проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства.
Целевой показатель 

	Наименование показателя
	Значение целевого показателя (км)

	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 
	449,3

	прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году
	9,8


3. Срок и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на девять лет – с 2018 по 2026 годы,                       в один этап.
4. Система программных мероприятий

 Система программных мероприятий включает следующие взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей (прогнозно) 
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Всего
	
	

	1.
	Основное мероприятие: Эксплуатация технических средств организации дорожного движения, в том числе:
	2018-2024 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	4 321,51
	7 470,68
	3 425,88
	4 311,93
	5 706,30
	5 714,60
	5 737,40
	0,00
	0,00
	36 688,30
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение безопасности дорожного движения, обеспечение работоспособности светофорных объектов на территории муниципального образования город Энгельс

	1.1.
	возмещение затрат на оказание услуг (выполнение работ), связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс, в части содержания технических средств организации дорожного движения
	
	
	3 306,20
	3 700,00
	2 507,16
	3 275,00
	4 591,90
	4 743,40
	4 703,90
	0,00
	0,00
	26 827,56
	
	

	1.2.
	возмещение затрат по оплате электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности технических средств организации дорожного движения
	
	
	1 015,31
	1 000,00
	918,72
	910,46
	918,31
	971,20
	1 033,50
	0,00
	0,00
	6 767,50
	
	

	1.3
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по эксплуатации технических средств организации дорожного движения
	
	
	0,00
	2 770,68
	0,00
	126,47
	196,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 093,24
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	2.
	Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2018-2024 год
	всего, в том числе:
	210 001,39
	245 145,92
	215 336,73
	269 813,80
	302 163,51
	258 562,70
	267 905,10
	0,00
	0,00
	1 768 929,15
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	
	
	
	средства областного бюджета 
	5 369,50
	4 200,90
	0,00
	924,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 494,87
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	204 631,89
	240 945,02
	215 336,73
	268 889,33
	302 163,51
	258 562,70
	267 905,10
	0,00
	0,00
	1 758 434,28
	
	

	2.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
	2018 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	184 355,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	184 355,41
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МБУ «Городское хозяйство»
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	2.2.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	2019-2024 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории муниципального образования города Энгельс для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	34 379,29
	177 186,18
	221 376,25
	248 569,69
	238 562,70
	247 905,10
	0,00
	0,00
	1 167 979,21
	
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	2.3.
	выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс
	2018-2024 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	19 993,88
	116 576,76
	0,00
	35 000,00
	42 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	253 570,64
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, приобретение 23 единицы спецтехники для осуществления мероприятий по дорожной деятельности

	2.4.
	обеспечение повышения  оплаты труда некоторых категорий   работников муниципальных учреждений 
	2018-2019 год
	средства областного бюджета 
	5 369,50
	2 597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 966,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 человек;
- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек

	2.5.
	обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
	2018-2019 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	282,60
	4,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,52
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	

	2.6.
	обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
	2019 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	1 603,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 603,90
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	дополнительное пятипроцентное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 2019 года сверх индексации на прогнозный уровень инфляции

	2.7.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию автомобильных дорог общего пользования
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	89 984,05
	38 150,55
	12 513,08
	11 593,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	152 241,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	3.
	Основное мероприятие: Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий, в том числе:
	2018-2024 год
	всего, в том числе:
	17 443,38
	37 590,86
	22 386,33
	20 802,57
	30 010,80
	28 634,00
	28 770,40
	0,00
	0,00
	185 638,34
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства областного бюджета 
	596,60
	402,80
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099,40
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	16 846,78
	37 188,06
	22 286,33
	20 802,57
	30 010,80
	28 634,00
	28 770,40
	0,00
	0,00
	184 538,94
	
	

	3.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
	2018-2019 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	16 815,38
	5 761,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 576,85
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МБУ «Городское хозяйство»
	выполнение комплекса работ по содержанию (эксплуатация) территорий и объектов находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс

	3.2.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных  учреждений
	2019-2024 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 468,33
	19 790,60
	17 725,04
	28 200,29
	26 151,00
	26 770,40
	0,00
	0,00
	124 105,66
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	выполнение комплекса работ по содержанию (эксплуатация) территорий и объектов находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	3.3.
	выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования город Энгельс
	2019-2024 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	20 656,65
	1 499,40
	2 499,80
	1 189,00
	2 483,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	30 327,85
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территорий общего пользования (общегородских территорий) площадью 243,8 тыс. кв. метров,
 обустройству контейнерных площадок, предупреждение и устранение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций при поднятии паводковых вод

	3.4.
	обеспечение повышения  оплаты труда некоторых категорий   работников муниципальных учреждений 
	2018-2019 год
	средства областного бюджета 
	596,60
	288,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	885,10
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 человек;
- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек; 

	3.5.
	обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
	2018-2019 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	31,40
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,04
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	

	3.6.
	обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
	2019 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	114,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,30
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	дополнительное пятипроцентное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 2019 года сверх индексации на прогнозный уровень инфляции

	3.7.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по озеленению и прочим мероприятиям по благоустройству общественных территорий
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 300,97
	996,33
	577,73
	621,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 496,54
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	погашение кредиторской задолженности  на 100%

	4.
	Основное мероприятие: Организация предоставления ритуальных услуг и обеспечение содержания мест захоронения, в том числе:
	2018-2024 год
	Всего, в том числе:
	9 638,60
	12 073,51
	9 031,82
	9 119,63
	9 119,50
	5 885,85
	5 000,00
	0,00
	0,00
	59 868,91
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУСП «Ритуал»
	обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ  на территории  муниципального образования  город Энгельс 

	4.1.
	возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг ритуального характера в соответствии с  гарантированным перечнем по погребению 
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 126,70
	3 126,70
	2 805,41
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	17 058,81
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУСП «Ритуал»
	обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению 

	4.2.
	выполнение работ по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ
	
	
	6 511,90
	6 517,90
	6 226,41
	6 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	34 256,21
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ  на территории  муниципального образования  город Энгельс 

	4.3.
	реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности)
	2023 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	885,85
	0,00
	0,00
	0,00
	885,85
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	обеспечение обустройства и восстановления до удовлетворительного состояния воинских захоронений расположенных  на территории  общественных кладбищ муниципального образования  город Энгельс 

	4.4.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	2 428,91
	0,00
	1 119,63
	4 119,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 668,04
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	5.
	Основное мероприятие: выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2018-2024 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	17 966,38
	12 618,54
	3 025,21
	239 194,20
	323 198,25
	304 038,60
	325 934,00
	0,00
	0,00
	1 225 975,18
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение комплекса работ по восстановлению технико-эксплуатационных характеристик участка автомобильной дороги протяженностью 50 метров, поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.1.
	капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, расположенного в р.п. Приволжский по ул. Гагарина (на участке от ул. 8 марта до ул. Мелиоративной)
	2018 год
	
	17 855,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 855,44
	
	проведение комплекса работ по восстановлению технико-эксплуатационных характеристик участка автомобильной дороги протяженностью 50 метров

	5.2.
	ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс в соответствии с перечнем*
	2019-2024 год
	
	0,00
	12 325,94
	0,00
	230 251,19
	243 445,75
	304 038,60
	325 934,00
	0,00
	0,00
	1 115 995,48
	
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.3.
	установка оборудования для безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс
	2021-2022 год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	2 176,02
	4 752,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 928,52
	
	

	5.4.
	реконструкция мостового перехода через озеро Сазанка в г. Энгельс ул. Лесозаводская
	2022 год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	
	

	5.5
	проектно-изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2018-2022 год
	
	110,94
	292,60
	0,00
	6 766,99
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 170,53
	
	проектная документация, проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	5.6
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2020 год
	
	0,00
	0,00
	3 025,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 025,21
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	6.
	Основное мероприятие: Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог - разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс
	2018-2019 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	7 760,00
	7 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 220,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	оптимизация транспортных потоков и маршрутов, выработка мероприятий по более рациональной организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения

	7.
	Основное мероприятие: Выполнение работ по рекультивации земель городского поселения, в том числе:
	2018-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	800,00
	800,00
	67,80
	8 451,80
	8 451,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 571,40
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	восстановление верхних плодородных слоев почвы, нарушенных при несанкционированном складировании   промышленных, бытовых и прочих отходов на земельном участке 

	7.1.
	выполнение работ по рекультивации земельного участка с местоположением: Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс, промзона, в районе ФГКУ «Кристалл», нарушенного при несанкционированном складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов
	
	
	800,00
	0,00
	67,80
	8 451,80
	8 451,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 771,40
	
	

	7.2.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по рекультивации земель городского поселения 
	2019 год
	
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	8.
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье» - строительство автомобильной дороги по улице Пушкина (на участке от улицы Нестерова до улицы Тельмана) в г. Энгельсе Саратовской области
	2019 год
	всего, в том числе:
	0,00
	72 987,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72 987,85
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	ввод жилья в 2019 году в объеме 29 тыс.кв.м

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	7 983,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 983,80
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	64 596,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 596,20
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	407,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	407,85
	
	

	9.
	Основное мероприятие: Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, в том числе:
	2019-2020 год
	всего, в том числе:
	0,00
	115 348,01
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 352,51
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения протяженностью 
449,3 км.

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	115 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 000,00
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	248,01
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,51
	
	

	9.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	78 489,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78 489,33
	
	

	9.2
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	средства областного бюджета
	0,00
	36 610,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 610,67
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	

	9.3.
	осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	248,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,01
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	9.4.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по обеспечению капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	10.
	Основное мероприятие: проведение мероприятий в области лесного хозяйства, в том числе:
	2019-2021 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	299,00
	299,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	948,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	получение лесохозяйственного регламента, поддержание в нормативном состоянии 853,4 га городских лесов расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	10.1.
	выполнение комплекса работ по лесоустройству, разработке лесохозяйственного регламента, охране, защите и воспроизводству городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе:
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	3 006,64
	3 086,54
	15 543,47
	4 505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 141,65
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, отвечающих современным требованиям 

	11.1
	дворовые территорий многоквартирных домов и проезды к ним, расположенных по адресам: г. Энгельс, микрорайон Энгельс-1, дома № 51, 65,75,53, 58; г. Энгельс, просп. Строителей, дома № 19,23,25,27; просп. Фридриха Энгельса, дом № 11; г. Энгельс, ул. Краснодарская, дома № 12, 14,16; г. Энгельс, ул. Ленинградская, дом 30А, г. Энгельс, ул. Ломоносова, дома № 6,8; г. Энгельс ул. Студенческая дома № 184Д-184А
	
	
	0,00
	3 006,64
	0,00
	15 343,47
	4 505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 855,11
	
	

	11.3
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
	
	
	0,00
	0,00
	3 086,54
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 286,54
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	12
	Основное мероприятие: достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области, в том числе:
	2020-2021 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	80 643,89
	690,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 333,91
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения протяженностью  449,3 км.
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году - 7,2 км

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	67 614,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 614,79
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 526,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 526,88
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	5 502,22
	690,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 192,24
	
	

	12.1
	ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	2020 год
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	67 614,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 614,79
	
	

	12.2
	содержание автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	12 069,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 069,23
	
	

	12.3
	осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	959,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	959,87
	
	

	12.4
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет
	2021 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	690,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	690,02
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	13
	Основное мероприятие: проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	2021 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	отлов 146 животных без владельцев

	14
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»
	2021 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	492 закупленных контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

	14.1
	закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	2021 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	123,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,10
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	6 031,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 031,90
	
	

	15
	Основное мероприятие: выполнение строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров на территории муниципального образования город Энгельс в соответствии с перечнем**
	2022-2026 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	350 000,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	350 000,00
	
	

	Всего по Программе:
	всего, в том числе:
	267 931,26
	514 801,01
	337 307,70
	575 356,89
	753 155,16
	672 835,75
	703 346,90
	70 000,00
	70 000,00
	3 964 734,67
	 

	
	средства областного бюджета 
	5 966,10
	127 587,50
	67 714,79
	1 047,57
	70 000,00
	70 885,85
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	553 201,81
	

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	64 596,20
	0,00
	6 031,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 628,10
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	261 965,16
	322 617,31
	269 592,91
	568 277,42
	683 155,16
	601 949,90
	633 346,90
	0,00
	0,00
	3 340 904,76
	


	1. *Перечень участков в рамках ремонта тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс


	№ п/п
	Наименование
	срок исполнения

	1
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2019 год

	2
	г. Энгельс, автоподъезды к ДК «Восход», ДК «Мелиоратор», ДК «Дружба»
	

	3
	г. Энгельс, ул. Рыбная (на участке от ул. Лесозаводская до ул. Лесокомбинатская)
	2021 год

	4
	г. Энгельс, ул. Саратовская (на участке от ул. Маяковского до ул. Волоха)
	

	5
	г. Энгельс, ул. Минская (на участке от ул. Краснодарская до просп. Строителей) 
	

	6
	г. Энгельс, ул. Камская (на участке от ул. Мира до Камского проезда)
	

	7
	г. Энгельс, Камский проезд (на участке от ул. Ровенская до ул. Камская (подход к МДОУ «Детский сад № 72»)
	

	8
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке в районе магазина «Лента»)
	

	9
	г. Энгельс, ул. Мира (на участке от дома № 20А до ул. Ровенская)
	

	10
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до МАДОУ «Детский сад № 74»)
	

	11
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	

	12
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке от ул. Весенней до ул. М. Расковой, д.10Г)
	

	13
	г. Энгельс, ул. Красноармейская (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	14
	г. Энгельс, ул. Московская (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	15
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	16
	г. Энгельс, ул. Тульская (на участке от ул. Трудовая до дома №7/9)
	

	17
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от ул. Фридриха Энгельса до ж/д переезда)
	

	18
	г. Энгельс, ул. Краснодарская (на участке от ул. Полтавской до просп. Фридриха Энгельса)
	

	19
	г. Энгельс, кв-л СХИ (на участке от ул. Студенческой до дома № 184д)
	

	20
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (на участке от просп. Химиков до ул. Менделеева)
	

	21
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке вдоль дома №10г)
	

	22
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома №30 до МДОУ «Детский сад №81»)
	

	23
	г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса (на участке от дома № 1 до ул. 148-ой Черниговской дивизии)
	

	24
	г. Энгельс, ул. 148-ая Черниговская дивизия (на участке от просп. Фридриха Энгельса до дома № 2) 
	

	25
	г. Энгельс, просп. Строителей (на участке от ул. Строительной до ул. Смеловской)
	

	26
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (на участке вдоль дома №1)
	

	27
	р. п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от ул. Чайковского до ул. Приволжской)
	

	28
	г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Тракторной до ул. Заводской)
	

	29
	г. Энгельс, ул. Одесская (на участке от ул. Краснодарской до ул. Новороссийской)
	

	30
	г. Энгельс, ул. Эльтонская (на участке от ул. Строительной до дома № 150/8)
	

	31
	г. Энгельс, ул. Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфической до ул. Смоленской)
	

	32
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Тельмана до ул. Петровской)
	

	33
	г. Энгельс, ул. Луначарского (на участке от Петровской до ул. Пионерской)
	

	34
	г. Энгельс, ул. Пионерская (на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского)
	

	35
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Ленина до ул. Кривой)
	

	36
	г. Энгельс, ул. Свердлова (на участке от ул. Степной до ул. Пионерской) 
	

	37
	г. Энгельс, пер. Зеленый (на участке от ул. Волоха до ул. Петровской)
	

	38
	г. Энгельс, ул. Новая (на участке от ул. Студенческой до ул. Серафимовича)»
	

	39
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от дома № 42 до 1-го Островного проезда)
	

	40
	г. Энгельс, 1-ый Островной проезд (на участке от ул. Тургенева до ул. Короткой)
	

	41
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома №19А до дома № 19В)
	

	42
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от просп. Фридриха Энгельса до ул. Одесской)
	

	43
	г. Энгельс, ул. Проезжая (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Минской)
	2022 год

	44
	г. Энгельс, ул. Волгоградская (на участке от ул. Рабочих Маёвок до ул. Транспортной)
	

	45
	г. Энгельс, Полтавский туп. (на участке от мкр. 1-й Микрорайон дом № 1 до проспекта Строителей)
	

	46
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от дома № 48 до ул. Колотилова)
	

	47
	г. Энгельс, ул. Советская (на участке от ул. Степной до ул. Тельмана, от дома № 43 до ул. Тельмана дом № 2)
	

	48
	г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Пристанской до ул. Полиграфической)
	

	49
	р.п. Приволжский, ул. Щорса (на участке от дома № 25 до ул. Дальней)
	

	50
	р.п. Приволжский, ул. Дальняя (на участке от ул. Щорса до остановки общественного транспорта «Посёлок Зелёный»)
	

	51
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Тельмана)
	

	52
	г. Энгельс, ул. Ровенская (на участке от Волжского проспекта до ул. Байкальской)
	

	53
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Ровенской до остановки общественного транспорта «20 школа»)
	

	54
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат (на участке от ул. Гагарина до ДК «Покровский»)
	

	55
	р.п. Приволжский, ул. Пархоменко (на участке от ул. Мясокомбинатской до дома № 8)
	

	56
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская (на участке от ул. Пархоменко до ул. Репина)
	

	57
	р.п. Приволжский, ул. Репина (на участке от ул. Мясокомбинатской до дома № 15)
	

	58
	г. Энгельс, ул. Красноармейская (на участке от ул. Нестерова до ул. Дубовской)
	

	59
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от дома №31 до дома №33Б)
	

	60
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома № 3Б до дома № 3А)
	

	61
	г. Энгельс, ул. Шурова гора (на участке от дома № 7/9 до дома № 7/1)
	

	62
	 г. Энгельс, проезды к МДОУ «Детский сад № 66», МДОУ «Детский сад № 70» (на участках от ул. Полтавская д.9 «А», ул. Космонавтов д.11, ул. Космонавтов д.13 и ул. Ломоносова д. 19)
	

	63
	г. Энгельс, проезд к СОШ №9 (на участке от ул. Ломоносова дом №7А до проспекта Строителей)
	

	64
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.9
	

	2. Перечень объектов в рамках выполнения строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров на территории муниципального образования город Энгельс**

	№ п/п
	Наименование
	срок исполнения

	1
	 г. Энгельс, ул. Максима Горького вдоль МБУ «Энгельсский краеведческий музей»
	2022-2026 год

	2
	 г. Энгельс, пл. Ленина (на участке от ул. Максима Горького до ул. Калинина)
	

	3
	г. Энгельс, ул. Калинина (на участке от дома № 3 до дома № 5А)
	

	4
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Трудовой до ул. Республики)
	

	5
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина)
	

	6
	 г. Энгельс, ул. Халтурина (на участке от дома № 10 до дома № 27)
	

	7
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (на участке от ул. Пушкина до МДОУ «Детский сад № 42»)
	

	8
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина дом № 31А до ул. Красноармейской)
	

	9
	 г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Пушкина до ул. Красноармейской)
	

	10
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Нестерова до ул. Телеграфной)
	

	11
	г. Энгельс, пл. Свободы (на участке от ул. Коммунистической до дома № 14) 
	

	12
	 г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Максима Горького до МДОУ «Детский сад № 75)
	

	13
	 г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до МОУ «СОШ № 33»
	

	14
	г. Энгельс, участки прилегающие к территории МОУ «СОШ № 33»
	

	15
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Тельмана до ул. Пионерской)
	

	16
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от дома №57 до МАДОУ «Детский сад №18») 
	

	17
	г. Энгельс, пересечение ул. Советской и ул. Степной
	

	18
	 г. Энгельс, ул. Маяковского (на участке от ул. Степной до МДОУ «Детский сад № 22»)
	

	19
	г. Энгельс, ул. Тракторная (на участке от ул. Кирова до ул. Транспортной)
	

	20
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от ул. Комсомольской до МОУ «СОШ № 1»
	

	21
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от проспекта Строителей до ул. Тельмана)
	

	22
	г. Энгельс, проспект Строителей (на участке от ул. Минской до дома 16)
	

	23
	г. Энгельс, ул. Строительная (на участке от проспекта Строителей до ул. Эльтонской)
	

	24
	г. Энгельс, на участке от проспекта Строителей до МДОУ «Детский сад № 68» 
	

	25
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. 148-й Черниговской Дивизии до ул. Колотилова)
	

	26
	г. Энгельс, на участке от проспекта. Фридриха Энгельса дом № 11 до ул. 148-й Черниговской Дивизии дом №2А
	

	27
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской Дивизии (на участке от дома № 25 до остановки общественного транспорта «Вилюсан»)
	

	28
	 г. Энгельс, ул. Краснодарская (на участке от дома № 14 до дома № 12)
	

	29
	 г. Энгельс, ул. им. Маршала Василевского (на участке от дома № 57 до дома № 45)
	

	30
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ГУЗ «СОККВД» до дома №32Б)
	

	31
	г. Энгельс, на участке от ул. Колотилова до МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко»  
	

	32
	 г. Энгельс, на участке от МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» до МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР»
	

	33
	 г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 82 до дома № 57)
	

	34
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дом №11/3 до МОУ «СОШ №9»
	

	35
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дома № 9А до дома № 7В 
	

	36
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от ГАУЗ «ЭГКБ № 1» до МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР и к  МАДОУ «Детский Сад №53»)
	

	37
	г. Энгельс, ул. Весенняя (на участке от ул. Ломоносова до ГАУЗ «ЭГКБ № 1»)
	

	38
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Весенней до ГАУЗ «ЭГКБ № 1»)
	

	39
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Космонавтов до МОУ «СОШ № 3» )
	

	40
	г. Энгельс, просп. Строителей (на участке от дома № 41 до дома № 47/4)
	

	41
	г. Энгельс, ул. Новая (на участке от ул. Серафимовича до ул. Пристанской) 
	

	42
	г. Энгельс, на участке от ул. Шурова Гора дом № 7/9 до дома №7/6
	

	43
	г. Энгельс, ул. Трудовая (на участке от ул. Красноярской до ул Тульской)
	

	44
	г. Энгельс, на участке от МАДОУ «Детский Сад № 7» к МОУ «СОШ № 19»
	

	45
	г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Полтавской до МАДОУ «Детский Сад № 7»)
	

	46
	 г. Энгельс, ул. Нефтяная (на участке от ул. Рыбной до ул. Нефтяная дом №14)
	

	47
	г. Энгельс, ул. Воронежская (на участке от дома № 65 до ул. Краснознаменной), ул. Краснознаменная (на участке от ул. Воронежской до дома № 48)
	

	48
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Ульяновская дом № 64)
	

	49
	р.п. Приволжский, на участке от ул. 3-й квартал дом № 10 до МДОУ «Детский Сад №51»
	

	50
	р.п. Приволжский, мкр.Энгельс-19, на участке от  ул. 8-й квартал дом № 6 до ул. Гагарина
	

	51
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Мясокомбинат дом № 15 до ул. Мясокомбинат дом № 15 А
	

	52
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Центральной до МОУ «Начальная Школа»
	

	53
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от дома № 41 до МОУ «СОШ № 31»)
	

	54
	с. Квасниковка, пер. Большевистский (на участке от ул. Колхозной до МДОУ «Детский Сад с. Квасниковка»)
	

	55
	р.п. Приволжский, мкр. Энгельс-8, ул. 3-й квартал (на участке от ул. Репина до МОУ «СОШ № 42»)
	

	56
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская (на участке от ул. Лермонтова до ул. Пархоменко д.75)
	

	57
	р.п. Приволжский, на участке от железнодорожной станции «Анисовка» до ул. Пархоменко
	

	58
	г. Энгельс, ул. Тихая (на участке от ул. Ленина до ул. Трудовой)
	

	59
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Коммунистической)
	

	60
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке от ул. Весенней до проспекта Строителей)
	

	61
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от МАДОУ «Детский сад № 75» до пл. Свободы)
	

	62
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от МОУ «СОШ «Патриот» с Кадетскими Классами им. Ю.М. Дейнеко» до ул. Саратовской)
	

	63
	г. Энгельс, ул. Пристанская (на участке от ул. М. Василевского до МОУ «ООШ № 10»)
	

	64
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» до ул. Нестерова)
	

	65
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от ул. 2-й квартал дом № 38 до дома № 33)
	

	66
	р.п. Приволжский, ул. Щорса (на участке от ул. Центральной до ул. Дальняя)
	

	67
	р.п. Приволжский, ул. Дальняя 
	

	68
	р.п. Приволжский, ул. Енисейская 
	

	69
	р.п. Приволжский, ул. Украинская (на участке от ул. Степана Разина до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	70
	р.п. Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинской)
	

	71
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от Волжского проспекта до железнодорожного переезда) 
	

	72
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от 1-го Студенческого проезда до ул. Маршала Василевского А.М.)
	

	73
	г. Энгельс, 3-й Студенческий проезд (на участке от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	

	74
	г. Энгельс, ул. Студенческая
	

	75
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая 
	

	76
	г. Энгельс, ул. Полтавская
	

	77
	г. Энгельс, ул. Маяковского
	

	78
	г. Энгельс, ул. Космонавтов
	

	79
	г. Энгельс, ул. Менделеева
	

	80
	г. Энгельс, ул. Калинина
	

	81
	г. Энгельс, ул. Весенняя
	

	82
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Кожевенной)
	

	83
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса)
	


5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 964 734,67 тыс. рублей, в том числе:

- 3 340 904,76 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 553 201,81  тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 70 628,10 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

из них:

 в 2018 году - 267 931,26  тыс. рублей, в том числе:
- 261 965,16 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 5 966,10 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2019 году – 514 801,01 тыс. рублей, в том числе:
- 322 617,31 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 127 587,50 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 64 596,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в 2020 году – 337 307,70 тыс. рублей, в том числе:
- 269 592,91 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 67 714,79 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2021 году – 575 356,89 тыс. рублей, в том числе:

- 568 277,42 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 1 047,57 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 6 031,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в 2022 году – 753 155,16 тыс. рублей, в том числе;

- 683 155,16 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 70 000,00 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2023 году – 672 835,75 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- 601 949,90 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 70 885,85 тыс. рублей – средства областного бюджета;

в 2024 году – 703 346,90 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- 633 346,90 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 70 000,00 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2025 году – 70 000,00 тыс. рублей (прогнозно)  - средства областного бюджета;

в 2026 году – 70 000,00 тыс. рублей  (прогнозно) - средства областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, исходя из возможностей местного бюджета.
6. Механизм реализации Программы

Управление Программой, координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет заказчик Программы - комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.


Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района и подведомственными ему муниципальными организациями – исполнителями Программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, комплексом программных мероприятий, предусмотренных разделом 4 настоящей Программы, с учетом основных видов деятельности муниципальных организаций - участников Программы, определенных их учредительными документами. 


Реализация мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия заказчика Программы - комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района и подведомственных ему муниципальных организаций – исполнителей Программы, ведущие к достижению поставленных целей.


Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района является главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в целях осуществления подведомственными ему муниципальными организациями – исполнителями мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.


Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района несет ответственность за выполнение подведомственными ему муниципальными организациями программных мероприятий и оказывает им содействие в их реализации.


Оказание услуг (выполнение работ) в рамках реализации программных мероприятий осуществляется исполнителями программных мероприятий с учетом требований законодательства РФ, Саратовской области, положений муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района и муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, регламентирующих порядок и качество оказания услуг (выполнения работ) в соответствующих сферах деятельности. 


Финансирование в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ), направленных на реализацию программных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс, в части содержания технических средств организации дорожного движения, в том числе возмещения затрат по оплате электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности таких технических средств  осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Энгельс в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 


Предусмотренные Программой мероприятия по выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс, работ по озеленению и прочих работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Энгельс осуществляются комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района и подведомственной ему муниципальной организацией МКУ «Городское хозяйство», в соответствии с требованиями законодательства РФ, комплексом программных мероприятий Программы, с учетом основных видов деятельности муниципальной организации, предусмотренных ее Уставом, а также делегированных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами.

          Финансирование программных мероприятий в рамках обеспечения деятельности МКУ «Городское хозяйство» по выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс, комплекса работ по озеленению и прочим работам по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Энгельс осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, в соответствии с бюджетной сметой муниципального казённого учреждения и с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 


Финансирование в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией программных мероприятий, связанных с оказанием МУСП «Ритуал» ритуальных услуг, в части возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением услуг ритуального характера в соответствии с  гарантированным перечнем по погребению на основании положений Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Энгельс в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района. 


Заключение комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации программных мероприятий осуществляется с учетом требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


Привлечение на основании гражданско-правовых договоров муниципальными организациями - исполнителями программы третьих лиц в целях оказания услуг (выполнения работ) в рамках реализации программных мероприятий, осуществляется с учетом требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.
7. Прогноз ожидаемых результатов Программы
 
Реализация программных мероприятий позволит:

 - создать благоприятные условия для проживания населения муниципального образования город Энгельс;

- повысить надежность и долговечность работы действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс протяженностью 449,3 км;

- увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров;
- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- содержать в нормативном состоянии места захоронений и обеспечить функционирование муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела;

- улучшить состояние экологической обстановки, обеспечить надлежащее санитарное состояние общественных территорий, в том числе кладбищ, на территории муниципального образования город Энгельс;

- обеспечить по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 человек; количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек;

  - развить инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру для жилищного строительства.
