Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от 28.09.2023 года № 5316
4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает следующие взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.
4.1.  Основные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год (прогнозно) 
	2025 год (прогнозно) 
	2026 год (прогнозно) 
	Всего
	
	

	1.
	Основное мероприятие: эксплуатация технических средств организации дорожного движения, в том числе:
	2018-2025 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	4 321,51
	7 470,68
	3 425,88
	4 311,93
	5 686,92
	4 299,50
	4 461,00
	4 621,10
	0,00
	38 598,52
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКП «Энгельсгорсвет»
	повышение безопасности дорожного движения, обеспечение работоспособности светофорных объектов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	1.1.
	возмещение затрат на оказание услуг (выполнение работ), связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс, в части содержания технических средств организации дорожного движения
	
	
	3 306,20
	3 700,00
	2 507,16
	3 275,00
	4 474,65
	3 074,87
	0,00
	0,00
	0,00
	20 337,88
	
	

	1.2.
	возмещение затрат по оплате электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности технических средств организации дорожного движения
	
	
	1 015,31
	1 000,00
	918,72
	910,46
	1 016,18
	1 028,96
	1 125,70
	1 188,40
	0,00
	8 203,73
	
	

	1,3.
	Возмещение затрат на содержание (техническое обслуживание, текущий ремонт) муниципального имущества - технических средств организации дорожного движения, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальной организацией
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,33
	3 335,30
	3 432,70
	0,00
	6 934,33
	
	

	1.4.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по эксплуатации технических средств организации дорожного движения
	
	
	0,00
	2 770,68
	0,00
	126,47
	196,09
	29,34
	0,00
	0,00
	0,00
	3 122,58
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	2.
	Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2018-2025 год
	всего, в том числе:
	210 001,39
	245 145,92
	215 336,73
	269 813,80
	335 009,16
	360 023,17
	332 766,40
	342 792,80
	0,00
	2 310 889,37
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	
	
	
	средства областного бюджета 
	5 369,50
	4 200,90
	0,00
	924,47
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 494,87
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	204 631,89
	240 945,02
	215 336,73
	268 889,33
	315 009,16
	360 023,17
	332 766,40
	342 792,80
	0,00
	2 280 394,50
	
	

	2.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	2018-2025 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 924,47
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории населенных пунктов муниципального образования города Энгельс, приобретение 3-х единиц спецтехники

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	184 355,41
	34 379,29
	177 186,18
	221 376,25
	273 161,51
	325 474,91
	282 766,40
	292 792,80
	0,00
	1 791 492,75
	
	

	2.2.
	выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	2018-2025 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	19 993,88
	116 576,76
	0,00
	35 000,00
	30 190,82
	22 305,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	324 066,46
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, приобретение 23 единицы спецтехники для осуществления мероприятий по дорожной деятельности

	2.3.
	обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий   работников муниципальных учреждений 
	2018-2019 год
	средства областного бюджета 
	5 369,50
	2 597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 966,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,  – 0 человек;- количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	282,60
	4,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,52
	
	

	2.4.
	обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
	2019 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	1 603,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 603,90
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	дополнительное пятипроцентное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 2019 года сверх индексации на прогнозный уровень инфляции

	2.5.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию автомобильных дорог общего пользования
	2019-2023 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	89 984,05
	38 150,55
	12 513,08
	11 656,83
	12 243,26
	0,00
	0,00
	0,00
	164 547,77
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	3.
	Основное мероприятие: озеленение и прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий, в том числе:
	2018-2025 год
	всего, в том числе:
	17 443,38
	37 590,86
	22 386,33
	20 802,57
	22 632,87
	25 894,33
	38 467,40
	39 145,00
	0,00
	224 362,74
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства областного бюджета 
	596,60
	402,80
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099,40
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	16 846,78
	37 188,06
	22 286,33
	20 802,57
	22 632,87
	25 894,33
	38 467,40
	39 145,00
	0,00
	223 263,34
	
	

	3.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	2018-2025 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	16 815,38
	11 229,80
	19 790,60
	17 725,04
	20 822,36
	21 514,07
	24 187,40
	25 023,10
	0,00
	157 107,75
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	выполнение комплекса работ по содержанию (эксплуатация) территорий и объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	3.2.
	выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	2019-2025 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	20 656,65
	1 499,40
	2 499,80
	1 189,00
	3 600,00
	14 280,00
	14 121,90
	0,00
	57 846,75
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территорий общего пользования площадью 243,8 тыс. кв. м., обустройству контейнерных площадок, устранение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций при поднятии паводковых вод

	3.3.
	обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений 
	2018-2019 год
	средства областного бюджета 
	596,60
	288,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	885,10
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности Программы: отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений,  на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже МРОТ,– 0 человек; - количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2019 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	31,40
	0,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,04
	
	

	3.4.
	обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
	2019 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	114,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,30
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	дополнительное пятипроцентное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, занятых на полную ставку, с 1 октября 2019 года сверх индексации на прогнозный уровень инфляции

	3.5.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по озеленению и прочим мероприятиям по благоустройству общественных территорий
	2019-2023 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 300,97
	996,33
	577,73
	621,51
	780,26
	0,00
	0,00
	0,00
	8 276,80
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	4.
	Основное мероприятие: организация предоставления ритуальных услуг и обеспечение содержания мест захоронения, в том числе:
	2018-2025 год
	всего, в том числе:
	9 638,60
	12 073,51
	9 031,82
	9 119,63
	9 119,25
	9 130,05
	7 994,70
	9 404,40
	0,00
	75 511,96
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУСП «Ритуал»
	обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	9 638,60
	12 073,51
	9 031,82
	9 119,63
	9 119,25
	8 518,00
	7 994,70
	9 404,40
	0,00
	74 899,91
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,32
	0,00
	0,00
	0,00
	67,32
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	544,73
	0,00
	0,00
	0,00
	544,73
	
	

	4.1.
	возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг ритуального характера в соответствии с  гарантированным перечнем по погребению 
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 126,70
	3 126,70
	2 805,41
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	19 058,81
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУСП «Ритуал»
	обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению 

	4.2.
	выполнение работ по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ
	
	
	6 511,90
	6 517,90
	6 226,41
	6 000,00
	2 999,79
	6 145,00
	5 994,70
	7 404,40
	0,00
	47 800,10
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	4.3.
	реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности)
	2023 год
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,32
	0,00
	0,00
	0,00
	67,32
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	обеспечение обустройства и восстановления до удовлетворительного состояния воинских захоронений расположенных на территории  общественных кладбищ,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	544,73
	0,00
	0,00
	0,00
	544,73
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	
	

	4.4.
	разработка проектов санитарно-защитной зоны общественных кладбищ
	2023 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	
	проект санитарно-защитной зоны общественных кладбищ

	4.5.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	2 428,91
	0,00
	1 119,63
	4 119,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 668,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	5.
	Основное мероприятие: выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2018-2025 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	17 966,38
	12 618,54
	3 025,21
	239 194,20
	233 062,21
	313 838,50
	332 632,20
	359 399,00
	0,00
	1 511 736,24
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение комплекса работ по восстановлению  технико-эксплуатационных характеристик участка автомобильной дороги протяженностью 50 метров, поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.1.
	капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, расположенного в р.п. Приволжский по ул. Гагарина (на участке от ул. 8 марта до ул. Мелиоративной)
	2018 год
	
	17 966,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 966,38
	
	проведение комплекса работ по восстановлению  технико-эксплуатационных характеристик участка автомобильной дороги протяженностью 50 метров

	5.2.
	ремонт тротуаров и  автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс*
	2019-2025 год
	
	0,00
	12 618,54
	0,00
	237 018,18
	166 027,53
	307 620,50
	329 632,20
	356 399,00
	0,00
	1 409 315,95
	
	поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.3.
	установка оборудования для безопасности дорожного движения 
	2021-2025 год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	2 176,02
	0,00
	5 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	13 176,02
	
	

	5.4.
	реконструкция мостового перехода через озеро Сазанка в г. Энгельс ул. Лесозаводская
	2022 год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 034,68
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 052,68
	
	реконструкция автомобильной дороги протяженностью 0,022 км

	5.5.
	строительство объездной автомобильной дороги в г. Энгельс (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 5 этап. Уличное освещение.
	2023 год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	
	оснащение 6,5 км автомобильной дороги уличным освещением

	5.6.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2020 год
	
	0,00
	0,00
	3 025,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 025,21
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	6.
	Основное мероприятие: мероприятия по развитию сети автомобильных дорог - разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	2018-2019 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	7 760,00
	7 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 220,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	оптимизация транспортных потоков и маршрутов, выработка мероприятий по более рациональной организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения

	7.
	Основное мероприятие: выполнение работ по  рекультивации земель городского поселения, в том числе:
	2018-2023 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	800,00
	800,00
	67,80
	8 451,80
	8 451,80
	8 451,80
	0,00
	0,00
	0,00
	27 023,20
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	подготовка проектной документации по рекультивации земельных участков, нарушенных при несанкционированном складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов

	7.1.
	выполнение проектно-изыскательских работ на проведение рекультивации земельных участков с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, промзона, в районе ФГКУ «Кристалл», нарушенных при несанкционированном складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов
	
	
	800,00
	0,00
	67,80
	8 451,80
	8 451,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 771,40
	
	

	7.2.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
	
	
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 451,80
	0,00
	0,00
	0,00
	9 251,80
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	8.
	Основное мероприятие: реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье» - строительство автомобильной дороги по улице Пушкина (на участке от улицы Нестерова до улицы Тельмана) в г. Энгельсе Саратовской области
	2019 год
	всего, в том числе:
	0,00
	72 987,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72 987,85
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	ввод жилья в 2019 году в объеме 29 тыс.кв.м

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	7 983,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 983,80
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	64 596,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 596,20
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	407,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	407,85
	
	

	9.
	Основное мероприятие: обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
	2019-2020 год
	всего, в том числе:
	0,00
	115 348,01
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 352,51
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения протяженностью  449,3 км.

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	115 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 000,00
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	248,01
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,51
	
	

	10.
	Основное мероприятие: проведение мероприятий в области лесного хозяйства, в том числе:
	2019-2021 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	299,00
	299,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	948,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	получение лесохозяйственного регламента, поддержание в нормативном состоянии 853,4 га городских лесов,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	10.1.
	выполнение комплекса работ по лесоустройству, разработке лесохозяйственного регламента, охране, защите и воспроизводству городских лесов,   расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие: выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе:
	2019-2022 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	3 006,64
	3 086,54
	15 543,47
	505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 141,65
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение  количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, отвечающих современным требованиям 

	11.1
	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним по адресам: г. Энгельс, микрорайон Энгельс-1, дома № 51, 65,75,53, 58; г. Энгельс, просп. Строителей, дома № 19,23,25,27; просп. Фридриха Энгельса, дом № 11; г. Энгельс, ул. Краснодарская, дома № 12, 14,16; г. Энгельс, ул. Ленинградская, дом 30А, г. Энгельс, ул. Ломоносова, дома № 6,8; г. Энгельс ул. Студенческая дома № 184Д-184А
	
	
	0,00
	3 006,64
	0,00
	15 343,47
	505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 855,11
	
	

	11.2
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
	
	
	0,00
	0,00
	3 086,54
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 286,54
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	12
	Основное мероприятие: достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области***

	2020-2023 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	80 643,89
	690,02
	0,00
	116 006,49
	0,00
	0,00
	0,00
	197 340,40
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения протяженностью  449,3 км.
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году - 7,2 км, прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2023 году - 4,7 км

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	67 614,79
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167 614,79
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 526,88
	0,00
	0,00
	7 526,88
	0,00
	0,00
	0,00
	15 053,76
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	5 502,22
	690,02
	0,00
	8 479,61
	0,00
	0,00
	0,00
	14 671,85
	
	

	13
	Основное мероприятие: проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе:
	2021 -2023 год
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	325,00
	10 325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 574,47
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	сокращение численности животных без владельцев и обеспечение безопасности населения, отлов и содержание животных без владельцев

	13.1
	осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	924,47
	325,00
	325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 574,47
	
	

	13.2
	строительство карантинного помещения
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	
	

	14
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»
	2021 -2022 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	6 155,00
	19 933,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 088,52
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	1854 закупленных контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

	14.1
	закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	123,10
	398,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,77
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	6 031,90
	19 534,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 566,75
	
	

	15
	Основное мероприятие: благоустройство территорий муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2022-2025 год
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 856,32
	32 313,18
	2 098,00
	2 098,00
	0,00
	128 365,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров

	
	выполнение строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров на территории муниципального образования город Энгельс **
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00
	30 625,44
	0,00
	0,00
	0,00
	120 625,44
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 856,32
	1 687,74
	2 098,00
	2 098,00
	0,00
	7 740,06
	
	

	Всего по Программе:
	всего, в том числе:
	267 931,26
	514 801,01
	337 307,70
	575 356,89
	726 582,05
	880 282,02
	718 419,70
	757 460,30
	0,00
	4 778 140,93
	 

	
	средства областного бюджета 
	5 966,10
	127 587,50
	67 714,79
	1 047,57
	110 398,67
	130 692,76
	0,00
	0,00
	0,00
	443 407,39
	

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	64 596,20
	0,00
	6 031,90
	19 534,85
	544,73
	0,00
	0,00
	0,00
	90 707,68
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	261 965,16
	322 617,31
	269 592,91
	568 277,42
	596 648,53
	749 044,53
	718 419,70
	757 460,30
	0,00
	4 244 025,86
	


	*4.2. Перечень участков в рамках ремонта тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс 

	№ п/п
	Наименование
	срок исполнения

	1
	г. Энгельс,  ул. Петровская (на участке от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2019 год

	2
	г. Энгельс, автоподъезды к ДК «Восход», ДК «Мелиоратор», ДК «Дружба»
	

	3
	г. Энгельс, ул. Рыбная (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Лесокомбинатской)
	2021 год

	4
	г. Энгельс, ул. Саратовская (на участке от ул. Маяковского до ул. Волоха)
	

	5
	г. Энгельс, ул. Минская (на участке от ул. Краснодарской до проспекта Строителей) 
	

	6
	г. Энгельс, ул. Камская (на участке от ул. Мира до Камского проезда)
	

	7
	г. Энгельс, Камский проезд (на участке от ул. Ровенской до ул. Камской (подход к МДОУ «Детский сад № 72»)
	

	8
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке в районе магазина «Лента»)
	

	9
	г. Энгельс, ул. Мира (на участке от дома № 20А до ул. Ровенской)
	

	10
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до МАДОУ «Детский сад № 74»)
	

	11
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	

	12
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке от ул. Весенней до ул. Марины Расковой, д.10Г)
	

	13
	г. Энгельс, ул. Красноармейская (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	14
	г. Энгельс, ул. Московская (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	15
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Тельмана до ул. Профсоюзной)
	

	16
	г. Энгельс, ул. Тульская (на участке от ул. Трудовой до дома №7/9)
	

	17
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от ул. Фридриха Энгельса до ж/д переезда)
	

	18
	г. Энгельс, ул. Краснодарская (на участке от ул. Полтавской до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	19
	г. Энгельс, кв-л СХИ (на участке от ул. Студенческой до дома № 184д)
	

	20
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (на участке от проспекта Химиков до ул. Менделеева)
	

	21
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке вдоль дома №10г)
	

	22
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома №30 до МДОУ «Детский сад №81»)
	

	23
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от дома № 1 до ул. 148-ой Черниговской дивизии)
	

	24
	г. Энгельс, ул. 148-ая Черниговская дивизия (на участке от просп. Фридриха Энгельса до дома № 2) 
	

	25
	г. Энгельс, проспект Строителей (на участке от ул. Строительной до ул. Смеловской)
	

	26
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (на участке вдоль дома №1)
	

	27
	р. п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от ул. Чайковского до ул. Приволжской)
	

	28
	г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Тракторной до ул. Заводской)
	

	29
	г. Энгельс, ул. Одесская (на участке от ул. Краснодарской до ул. Новороссийской)
	

	30
	г. Энгельс, ул. Эльтонская (на участке от ул. Строительной до дома № 150/8)
	

	31
	г. Энгельс, ул. Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфической до ул. Смоленской)
	

	32
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Тельмана до ул. Петровской)
	

	33
	г. Энгельс, ул. Луначарского (на участке от ул. Петровской до ул. Пионерской)
	

	34
	г. Энгельс, ул. Пионерская (на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского)
	

	35
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Ленина до ул. Кривой)
	

	36
	г. Энгельс, ул. Свердлова (на участке от ул. Степной до ул. Пионерской) 
	

	37
	г. Энгельс, пер. Зеленый (на участке от ул. Волоха до ул. Петровской)
	

	38
	г. Энгельс, ул. Новая (на участке от ул. Студенческой до ул. Серафимовича)
	

	39
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от дома № 42 до 1-го Островного проезда)
	

	40
	г. Энгельс, 1-ый Островной проезд (на участке от ул. Тургенева до ул. Короткой)
	

	41
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома №19А до дома № 19В)
	

	42
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Одесской)
	

	43
	г. Энгельс, ул. Проезжая (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Минской)
	2022 год

	44
	г. Энгельс, ул. Волгоградская (на участке от ул. Рабочих Маёвок до ул. Транспортной)
	

	45
	г. Энгельс, Полтавский туп. (на участке от 1-й Микрорайон дом № 1 до проспекта Строителей)
	

	46
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от дома № 48 до ул. Колотилова)
	

	47
	г. Энгельс, ул. Советская (на участке от ул. Степной до ул. Тельмана, от дома № 43 до ул. Тельмана дом № 2)
	

	48
	г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Пристанской до ул. Полиграфической)
	

	49
	р.п. Приволжский, ул. Щорса (на участке от дома № 25 до ул. Дальней)
	

	50
	р.п. Приволжский, ул. Дальняя (на участке от ул. Щорса до остановки общественного транспорта «Посёлок Зелёный»)
	

	51
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Тельмана)
	

	52
	г. Энгельс, ул. Ровенская (на участке от Волжского проспекта до ул. Байкальской)
	

	53
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинат (на участке от ул. Гагарина до ДК «Покровский»)
	

	54
	р.п. Приволжский, ул. Пархоменко (на участке от ул. Мясокомбинатской до дома № 8)
	

	55
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская (на участке от ул. Пархоменко до ул. Репина)
	

	56
	р.п. Приволжский, ул. Репина (на участке от ул. Мясокомбинатской до дома № 15)
	

	57
	г. Энгельс, ул. Красноармейская (на участке от ул. Нестерова до ул. Дубовской)
	

	58
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от дома №31 до дома №33Б)
	

	59
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома № 3Б до дома № 3А)
	

	60
	 г. Энгельс, проезды к МДОУ «Детский сад № 66», МДОУ «Детский сад № 70» (на участках от ул. Полтавская д.9 «А», ул. Космонавтов д.11, ул. Космонавтов д.13 и ул. Ломоносова д. 19)
	

	61
	г. Энгельс, проезд к МОУ «СОШ № 9» (на участке от ул. Ломоносова дом №7А до проспекта Строителей)
	

	62
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 9
	

	63
	г. Энгельс, на участке от памятника «Паровоз серии Л» до Привокзальной площади, дом №1.
	

	64
	п. Новоселово, ул. Советская (на участке от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» до дома № 1)
	

	65
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от ул. Полтавской дом № 35 до ул. Весенней дом № 6Б)
	

	66
	г. Энгельс, 3-й Студенческий проезд (на участке от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	2023 год

	67
	г. Энгельс, 4-й Студенческий проезд (на участке от ул. Студенческой до ул.  Российской)
	

	68
	г. Энгельс, пер. Марксовский (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до 4-го Студенческого проезда)
	

	69
	г. Энгельс, проезд к МОУ «СОШ №3» (на участке от ул. Ломоносова дом №28 до ул. Менделеева)
	

	70
	г. Энгельс, ул. Московская (на участке от ул. Нестерова до ул. Самарской)
	

	71
	г. Энгельс, на участке от ул. Менделеева до МАДОУ «Детский сад № 57»
	

	72
	г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до МДОУ «Детский сад № 78»
	

	73
	г. Энгельс, на участке от МДОУ «Детский сад № 66» до МОУ «СОШ №9»
	

	74
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Гагарина до АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева
	

	75
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от  ул. Полтавской дом № 35 до ул. Марины Расковой)
	

	76
	г. Энгельс, на участке от ул. Марины Расковой до ул. Полтавской дом № 33
	

	77
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дом № 42Б до ул. Полтавской дом № 54
	

	78
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Мясокомбинат дом № 15А до ул. Мясокомбинат дом № 18Б
	

	79
	р.п. Приволжский, ул. Приволжская (на участке от ул. Гагарина до ул. Пятигорской)
	

	80
	р.п. Приволжский, ул. Комарова (на участке от ул. Гагарина до ул. Воровского)
	

	81
	г. Энгельс, ул. Тихорецкая (на участке от автомобильной дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград до объездной автомобильной дороги)
	

	82
	г. Энгельс, ул. Проточная (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Западной)
	

	83
	г.Энгельс, ул. Студенческая (на участке от дома № 187А до дома №187Ж)
	

	84
	г. Энгельс, на участке от ул. Менделеева до МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени В. Хомяковой»
	

	85
	г. Энгельс, на участке от МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени В. Хомяковой» до ул. Менделеева дом № 4
	

	86
	г. Энгельс, ул. Воронежская (на участке от Волжского проспекта до ул. Краснознаменной)
	

	87
	г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Заводской до ул. Хвалынской)
	

	88
	г. Энгельс, на участке от ул. Колотилова дом № 48 до ул. Колотилова дом № 26
	

	89
	г. Энгельс, 5-ый Студенческий проезд (на участке от пер. Марксовского до ул. Российской)
	

	90
	г. Энгельс, пер. Марксовский (на участке от ул. Студенческой до дома №11)
	

	91
	г. Энгельс, ул. Водная (на участке от ул. Лесозаводской до дома № 2А)
	

	92
	г. Энгельс, ул. Садовая (на участке от ул. Нестерова до пер. Горный)
	

	93
	г. Энгельс, ул. Колотилова (в районе дома № 80)
	

	94
	г. Энгельс, на участке от ул. Полиграфической до проспекта Фридриха Энгельса
	

	95
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома №31 до дома №29Б)
	

	96
	г.Энгельс, на участке от ул. Космонавтов дом № 15 до ул. Полтавской дом № 15А 
	

	97
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дом №28 до проспекта Строителей дом №15А 
	

	98
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от дома №32 до дома №32А) 
	

	99
	с. Квасниковка, пер. Степана Разина (на участке от ул. Колхозной до ул. Советской) 
	

	100
	г. Энгельс, на участке от ул. Космонавтов дом №11 до ул. Космонавтов дом №13
	

	101
	г. Энгельс, на участке от сквера им. С.Е. Горевского до ул. Колотилова дом № 80
	

	102
	р.п.Приволжский, ул. 2-й Квартал (на участке от дома № 27 до дома № 24А)
	

	103
	г. Энгельс, ул. Новороссийская (на участке от ул. Полтавской до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	104
	г. Энгельс, 1-й Микрорайон (на участке от дома № 13 до дома №19)
	

	105
	г. Энгельс, на участке от ул. Студенческой, дом №66 до ул. Маршала Василевского А.М., дом №25
	

	106
	г. Энгельс,  ул. Телеграфная (на участке от дома № 95 до дома № 96)
	

	107
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от дома №6 до дома №9А) 
	

	108
	г. Энгельс, кольцевая развязка ул.Колотилова и ул. Нестерова
	

	109
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от дома №14 до дома №18)
	

	**4.3. Перечень объектов в рамках выполнения строительно-монтажных работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров 

	№ п/п
	Наименование
	срок исполнения

	1
	 г. Энгельс, ул. Максима Горького вдоль МБУ «Энгельсский краеведческий музей»
	2022 год

	2
	 г. Энгельс, пл. Ленина (на участке от ул. Максима Горького до ул. Калинина)
	

	3
	г. Энгельс, ул. Калинина (на участке от дома № 3 до дома № 5А)
	

	4
	 г. Энгельс, ул. Халтурина (на участке от дома № 10 до дома № 27)
	

	5
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (на участке от ул. Пушкина до МДОУ «Детский сад № 42»)
	

	6
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина дом № 31А до ул. Красноармейской)
	

	7
	 г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Пушкина до ул. Красноармейской)
	

	8
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Нестерова до ул. Телеграфной)
	

	9
	г. Энгельс, пл. Свободы (на участке от ул. Коммунистической до дома № 14) 
	

	10
	 г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Максима Горького до МДОУ «Детский сад № 75)
	

	11
	 г. Энгельс, на участке от ул.Тельмана до МОУ «СОШ № 33»
	

	12
	г. Энгельс, участки прилегающие к территории МОУ «СОШ № 33»
	

	13
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Тельмана до ул. Пионерской)
	

	14
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от дома №57 до МАДОУ «Детский сад №18») 
	

	15
	г. Энгельс, пересечение ул. Советской и ул. Степной
	

	16
	 г. Энгельс, ул. Маяковского (на участке от ул. Степной до МДОУ «Детский сад № 22»)
	

	17
	г. Энгельс, ул. Тракторная (на участке от ул. Кирова до ул. Транспортной)
	

	18
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от ул. Комсомольской до МОУ «СОШ № 1»
	

	19
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от проспекта Строителей до ул. Тельмана)
	

	20
	г. Энгельс, проспект Строителей (на участке от ул. Минской до дома 16)
	

	21
	г. Энгельс, ул. Строительная (на участке от проспекта Строителей до ул. Эльтонской)
	

	22
	г. Энгельс, на участке от проспекта Строителей до МДОУ «Детский сад № 68» 
	

	23
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса дом № 11 до ул. 148-й Черниговской дивизии дом №2А
	

	24
	 г. Энгельс, ул. Краснодарская (на участке от дома № 14 до дома № 12)
	

	25
	 г. Энгельс, ул. им. Маршала Василевского А.М. (на участке от дома № 57 до дома № 45)
	

	26
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от  ГУЗ «СОККВД» до дома №32Б)
	

	27
	г. Энгельс, на участке от ул. Колотилова до МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко»  
	

	28
	 г. Энгельс, на участке от МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» до МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР»
	

	29
	 г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 82 до дома № 57)
	

	30
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дом №11/3 до МОУ «СОШ №9»
	

	31
	г. Энгельс, на участке от ул. Полтавской дома № 9А до дома № 7В 
	

	32
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от ГАУЗ «ЭГКБ № 1» до МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР и к  МАДОУ «Детский Сад №53»)
	

	33
	г. Энгельс, ул. Весенняя (на участке от ул. Ломоносова до ГАУЗ «ЭГКБ № 1»)
	

	34
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Космонавтов до МОУ «СОШ № 3» )
	

	35
	г. Энгельс, проспект Строителей (на участке от дома № 41 до дома № 47/4)
	

	36
	г. Энгельс, ул. Новая (на участке от ул. Серафимовича до ул. Пристанской) 
	

	37
	г. Энгельс, на участке от ул. Шурова гора дом № 7/9 до дома №7/6
	

	38
	г. Энгельс, ул. Трудовая (на участке от ул. Красноярской до ул. Тульской)
	

	39
	г. Энгельс, на участке от МАДОУ «Детский Сад № 7» к МАОУ «СОШ № 29»
	

	40
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Полтавской до МАДОУ «Детский Сад № 7»)
	

	41
	 г. Энгельс, ул. Нефтяная (на участке от ул. Рыбной до ул. Нефтяной дом №14)
	

	42
	г. Энгельс, ул. Воронежская (на участке от дома № 65 до ул. Краснознаменной), ул. Краснознаменная (на участке от ул. Воронежской до дома № 48)
	

	43
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Ульяновской до дома № 64)
	

	44
	р.п. Приволжский, на участке от ул. 3-й квартал дом № 10 до МДОУ «Детский Сад №51»
	

	45
	р.п. Приволжский, мкр.Энгельс-19 (на участке от ул. 8-й квартал дом № 6 до ул. Гагарина)
	

	46
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Мясокомбинат дом № 15 до ул. Мясокомбинат дом № 15 А
	

	47
	р.п. Приволжский, на участке от ул. Центральной до МОУ «Начальная Школа»
	

	48
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от дома № 41 до МОУ «СОШ № 31»)
	

	49
	с. Квасниковка, пер. Большевистский (на участке от ул. Колхозной до МДОУ «Детский Сад с. Квасниковка»)
	

	50
	р.п. Приволжский, мкр. Энгельс-8, ул. 3-й квартал (на участке от ул. Репина до МОУ «СОШ № 42»)
	

	51
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская (на участке от ул. Лермонтова до ул. Пархоменко дом №75)
	

	52
	р.п. Приволжский, на участке от железнодорожной станции «Анисовка» до ул. Пархоменко
	

	53
	г. Энгельс, на участке от проспекта Химиков дом № 3/28 до ул. Менделеева
	

	54
	г. Энгельс, ул. Весенняя (на участке от проспекта Химиков до ул. Ломоносова)
	

	55
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Космонавтов до дома № 15)
	

	56
	г. Энгельс, на участке от ул. Волоха до ул. Тельмана дом № 12А  
	

	57
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участке от ул. Тихой до ул. Степной)
	

	58
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от ул. Весенней до ул. Весенней дом №6Б)
	

	59
	р.п. Приволжский, на участке от ул. 2-й квартал дом № 4 до МДОУ «Детский Сад № 19»
	

	60
	г. Энгельс, на участке от ул. Менделеева до МАДОУ «Детский Сад № 57»
	

	61
	п. Прибрежный, ул. Вавилова до МОУ «ООШ п. Прибрежный»
	

	62
	г. Энгельс, на участке от ул. Колотилова до МБУ «ДК «Мелиоратор»
	

	63
	п. Геофизик, на участке от МОУ «СОШ № 31» до ул. Рабочей дом № 10 
	

	64
	г. Энгельс, ул. Краснодарская (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Одесской)
	

	65
	г. Энгельс, ул. Брянская (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Полтавской)
	

	66
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от дома № 1А до дома № 19)
	

	67
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 56 до ул. Марины Расковой дом № 43А)
	

	68
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Брянской до ул. Полтавской)
	

	69
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от дома № 35 до дома № 41)
	

	70
	г. Энгельс, ул. Тельмана  (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до дома №142)
	

	71
	г.Энгельс, ул. Телеграфная (на участке от дома № 34 до дома № 86)
	

	72
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (на участке от дома № 88А до дома № 96)
	

	73
	с. Квасниковка, ул. Ленинская (на участке от Большевистского пер. до МДОУ «Детский Сад с. Квасниковка»)
	

	74
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Молодежной до МОУ «СОШ № 3»)
	

	75
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от дома №8А до дома №10к1)
	

	76
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от ул. им. Маршала Василевского А.М. до 5-го Студенческого проезда), 5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российской до ул. Колотилова)
	

	77
	р.п. Приволжский, ул. Пархоменко ( на участке от дома № 8 до дома № 41)
	

	78
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от ул. Краснодарской до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	79
	г. Энгельс, 3-й Студенческий проезд (на участке от ул. Студенческой до ул. Российской), ул. Российская (на участке от 3-го Студенческого проезда до 5-го Студенческого проезда)
	

	80
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Ровенской до остановки общественного транспорта «20 школа»)
	

	81
	г. Энгельс, ул. Шурова гора (на участке от дома № 7/9 до дома № 7/1)
	

	82
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровской до ул. Тельмана)
	2023 год

	83
	г. Энгельс, ул. Халтурина (на участке от ул. Льва Кассиля до ул. Театральной)
	

	84
	г. Энгельс, ул. Полтавская (на участке от проспекта Строителей до ул. Марины Расковой)
	

	85
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от ул. Спортивной до Короткого проезда)
	

	86
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от Волжского проспекта до 3-го Краснознаменного проезда)
	

	87
	г.Энгельс, пл. Свободы (на участке от пл. Ленина до ул. Петровской)
	

	88
	г. Энгельс, ул. Весенняя (на участке от ул. Ломоносова до ул. Менделеева)
	

	89
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. 148-й Черниговской дивизии до ул. Колотилова)
	

	90
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от дома №1 до дома №1А)
	

	91
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от дома №50 до дома №80)
	

	92
	г. Энгельс, ул. Халтурина (на участке от дома №23 до дома № 27)
	

	93
	г. Энгельс, в районе Свято-Троицкого кафедрального собора
	

	94
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса дом №2)
	2024-2026 год

	95
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» до ул. Нестерова)
	

	96
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от ул. Строительной до ул. Полтавской)
	

	97
	г. Энгельс, ул. Строительная (на участке от ул. 148-й Черниговской дивизии до ул. Тельмана)
	

	98
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Республики до ул. Максима Горького)
	

	99
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая (на участке от пл. Свободы до ул. Пушкина)
	

	100
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая (на участке от пл. Свободы до ул. Максима Горького)
	

	101
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Ленина до ул. Советской)
	

	102
	г. Энгельс, ул. Красноармейская (на участке от ул. Степной до ул. Тельмана)
	

	103
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (на участке от ул. 2-й квартал дом №38 до дома № 33)
	

	104
	р.п. Приволжский, ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до дома № 56)
	

	105
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 60 до дома №59В)
	

	106
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (на участке от ул. Нестерова до ул. Персидского)
	

	107
	г. Энгельс, на участке от ул. Космонавтов до МАДОУ «Детский сад № 8»
	

	108
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (на участке от кольцевой развязки «Бык солевоз» до ул. 148-й Черниговской дивизии)
	

	109
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфической до МОУ «СОШ № 1»)
	

	110
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от дома № 16 до дома № 32 А)
	

	111
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Нестерова до ул. Марины Расковой)
	

	112
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от 1-го Студенческого проезда до ул. им. Маршала Василевского А.М.)
	

	113
	г. Энгельс, тротуар в районе МАДОУ «Детский сад № 21»
	

	114
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке от ул. Космонавтов до проспекта Строителей)
	

	115
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон (на участке от дома № 21А до дома № 27)
	

	116
	г. Энгельс, ул. Тихая (на участке от ул. Ленина до ул. Трудовой)
	

	117
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Проезжей
	

	118
	г. Энгельс, на участке от ул. Ленинградской до МДОУ «Детский сад № 78»)
	

	119
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от дома № 25 до остановки общественного транспорта «Вилюсан»)
	

	120
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Трудовой до ул. Республики)
	

	121
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Свердлова до ул. Ленина)
	

	122
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от ул. Весенней до ГАУЗ «ЭГКБ № 1»)
	

	123
	г.Энгельс, 2-й Микрорайон (на участке от дома № 21А до дома № 27)
	

	124
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Нестерова до ул. Марины Расковой)
	

	125
	р.п. Приволжский, ул. Украинская (на участке от ул. Степана Разина до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	126
	р.п. Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинской)
	

	127
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Кожевенной)
	

	128
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	129
	г. Энгельс, ул. Тихая (на участке от ул. Ленина до ул. Трудовой)
	

	130
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Коммунистической)
	

	131
	г. Энгельс, проспект Химиков (на участке от ул. Весенней до остановки общественного транспорта «ТЦ Лидер»)
	

	132
	г. Энгельс, ул. Пристанская (на участке от ул. им. Маршала Василевского А.М. до МОУ «ООШ № 10»)
	

	***4.4. Перечень объектов в рамках достижения целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области

	№ п/п
	Наименование
	срок исполнения

	1
	г. Энгельс, ул. Новая (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	2023 год

	2
	г. Энгельс, ул. Пионерская (на участке от ул. Волоха до дома № 74)
	

	3
	г. Энгельс, ул. Демократическая (на участке от ул. Калинина до ул. Кондакова)
	

	4
	г. Энгельс, ул. Кондакова (на участке от ул. Демократической до ул. Пролетарской)
	

	5
	г. Энгельс, ул. Бережная (на участке от ул. Пролетарской до ул. Петровской)
	

	6
	г. Энгельс, ул. Пролетарская (на участке от ул. Калинина до ул. Бережной)
	

	7
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от ул. Пушкина до дома № 121)
	

	8
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (на участках от ул. Революционной до ул. Нестерова, от ул. Чапаева до 2-го Студенческого проезда)
	

	9
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Минской
	

	10
	г. Энгельс, пер. Уральский (на участке от ул. Степной до ул. Саратовской)
	

	11
	г. Энгельс, ул. Смеловская (на участке от ул. Тельмана до проспекта Строителей)
	

	12
	г. Энгельс, ул. Революционная (на участке от ул. Пушкина до ул. Рабочей)
	

	13
	г. Энгельс, ул. Мира (на участке от ул. Камской до ул. Краснознаменной)
	

	14
	г. Энгельс, ул. 2-я Дачная (на участке от ул. Тракторной до ул. Совхозной)
	

	15
	г. Энгельс, ул. Халтурина (на участке от ул. Ленина до ул. Льва Кассиля)
	

	16
	г. Энгельс, на участке от ул. Колотилова дом № 48 до ул. Колотилова дом № 26
	


